Утверждено

решением Бешенковичского районного

исполнительного комитета

от 11 февраля 2016 № 132

Перспективная   программа капитального  ремонта  жилых  домов  по  Бешенковичскому  району

на 2016-2020гг.

| Адрес дома | Год пост-ройки | Этаж-ность | Коли-чество квартир | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего ремонта | Основные виды работ | Год проведения планируемого капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ул. Черняховского ,30 г.п. Бешенковичи | 1978 | 3 | 65 | 1501 | - | Капремонт электрических сетей Модернизация кровли | + |  |  |  |  |
| ул. Черняховского ,21 г.п. Бешенковичи | 1971 | 2 | 16 | 406 | - | Капремонт инженерных сетей Модернизация наружных тепловых сетей | + |  |  |  |  |
| ул. Пушкина ,7 г.п. Бешенковичи | 1976 | 3 | 27 | 718 | - | Капремонт наружных конструктивных элементов Модернизация кровли |  | + |  |  |  |
| ул. Мелиораторов ,2 г.п. Бешенковичи | 1977 | 2 | 8 | 354 | - | Капремонт инженерных сетей |  | + |  |  |  |
| ул. Молодежная ,15 г.п. Бешенковичи | 1988 | 5 | 60 | 2253 | - | Капремонт наружных конструктивных элементов Модернизация кровли |  | + |  |  |  |
| ул. Молодежная , 5 г.п. Бешенковичи | 1988 | 5 | 60 | 2260 | - | Капремонт наружных конструктивных элементов Модернизация кровли |  |  | + |  |  |
| ул. Молодежная ,9 г.п. Бешенковичи | 1986 | 5 | 60 | 2227 | - | Капремонт наружных конструктивных элементов Модернизация кровли |  |  |  | + |  |
| ул. Черняховского ,23 г.п. Бешенковичи | 1970 | 3 | 24 | 1049 | - | Капремонт наружных конструктивных элементов Модернизация кровли |  |  |  | + |  |
| ул. Черняховского,27 г.п. Бешенковичи | 1981 | 3 | 27 | 705 | - | Капремонт инженерных сетей |  | + |  |  |  |
| ул. Черняховского,27 г.п. Бешенковичи | 1981 | 3 | 27 | 705 | - | Модернизация кровли |  |  |  |  | + |
| аг. Ржавка, 27 Бешенковичский район | 1979 | 2 | 4 | 154 | - | Капремонт инженерных сетей |  |  | + |  |  |
| ул. Интернациональная, 17 г.п.Бешенковичи | 1967 | 2 | 16 | 421 | - | Капремонт инженерных сетей |  |  | + |  |  |
| аг. Верхнее Кривино ул. Центральная ,2 | 1982 | 2 | 8 | 354 | - | Капремонт инженерных сетей, конструктивных элементов, модернизация кровли |  |  |  |  | + |

Текущий график капитального ремонта жилых домов государственного жилищного фонда

на 2016 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Договорная стоимость объекта, тыс.рублей | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| Раздел 1 Объекты с вводом площади |
| 1 | Модернизация кровли с тепловой реабилитацией общежития по ул. Черняховского, 30 в г.п. Бешенковичи | 1501 | 2207290 | Апрель 2016 | Август 2016 |
| 2 | Капитальный ремонт с модернизацией инженерных сетей здания жилого дома №21 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи | 478 | 800000 | Май 2016 | Сентябрь 2016 |
| Раздел 2. Проектируемые объекты |
| 1 | Капитальный ремонт с модернизацией здания жилого дома №2 по ул. Мелиораторов в г.п.Бешенковичи |  | 55280 | Октябрь 2015 | Апрель 2016 |
| 2 | Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома №7 по ул. Пушкина в г.п.Бешенковичи |  | 161740 | Октябрь 2015 | Апрель 2016 |