УТВЕРЖДЕНО Решение Бешенковичского районного исполнительного комитета от 13.01.2023 № 44

Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда по Бешенковичскому району

на 2024-2028 годы.

| № п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.п.Бешенковичи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.п.Бешенковичи ул.Карла Маркса, 21 | 1981 | 3 | кирпич | 1423,37 |  | 2024 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории. |
| 2 | г.п.Бешенковичи, ул.Карла Маркса, 26 | 1982 | 3 | кирпич | 1485,87 |  | 2024 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории. |
| 3 | г.п.Бешенковичи, ул.Интернациональная, 24 | 1981 | 3 | кирпич | 1430,12 |  | 2024 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 4 | г.п.Бешенковичи, ул.Интернациональная, 20 | 1972 | 3 | железобетон | 1032,03 |  | 2024 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 5 | г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, 11 | 1981 | 2 | кирпич | 1449,86 |  | 2024 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории. |
| 6 | г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, 38 | 1988 | 2 | железобетон | 1720 |  | 2024 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории. |
| 7 | г.п.Бешенковичи, ул.Коммунистическая, 15 | 1975 | 2 | кирпич | 444,81 |  | 2024 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории. |
| 8 | г.п. Бешенковичи, ул.Черняховского, 6 | 1979 | 3 | железобетон | 1456,34 |  | 2024 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 9 | г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, 8 | 1977 | 3 | железобетон | 1448,53 |  | 2024 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 10 | г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, 88 | 1980 | 3 | железобетон | 1437,80 |  | 2024 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 11 | г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, 86 | 1979 | 3 | железобетон | 341,80 |  | 2024 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 12 | г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, 90 | 1980 | 3 | железобетон | 1445,65 |  | 2024 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 13 | г.п.Бешенковичи, ул.Интернациональная,17 | 1967 | 2 | кирпич | 599,0 |  | 2024 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 14 | г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, 36 | 1988 | 4 | железобетон | 945 |  | 2025 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 15 | г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, 34 | 1987 | 4 | железобетон | 949 |  | 2025 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 16 | г.п.Бешенковичи, ул.Чкалова,1а | 1991 | 4 | кирпич | 1274,7 |  | 2025 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 17 | г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского,19 | 1970 | 2 | кирпич | 722,8 |  | 2025 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 18 | аг.Ржавка, ул.Школьная, 25 | 1989 | 2 | железобетон | 262,0 |  | 2025 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 19 | г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, 4 | 1995 | 5 | железобетон | 1706,0 |  | 2026 | устройство скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 20 | г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, 2 | 1994 | 5 | железобетон | 1712,0 |  | 2026 | устройство скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 21 | г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, 17 | 1985 | 3 | кирпич | 1518,0 |  | 2026 | устройство скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 22 | г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, 25 | 1979 | 3 | кирпич | 1274,7 |  | 2027 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 23 | г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, 29 | 1990 | 5 | кирпич | 1928,5 |  | 2027 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 24 | г.п.Бешенковичи, ул.Есенина, 2 | 1981 | 2 | кирпич | 566,5 |  | 2027 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 25 | г.п.Бешенковичи ул.Черняховского, 28 | 1974 | 3 | кирпич | 1026,6 |  | 2027 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 26 | аг.Бочейково, ул.Восточная, 4 | 1960 | 2 | кирпич | 573 |  | 2028 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 27 | аг.Бочейково, ул.Восточная, 6 | 1960 | 2 | кирпич | 577 |  | 2028 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 28 | аг.Бочейково, ул.Восточная, 8 | 1960 | 2 | кирпич | 720 |  | 2028 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 29 | аг.Верховье, ул.Советская, 29 а | 1989 | 3 | железобетон | 1310,0 |  | 2028 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |
| 30 | аг.Верховье, ул.Советская, 29 | 1989 | 3 | железобетон | 1290,0 |  | 2028 | ремонт скатной кровли с устройством организованного водосбора, ремонт входной группы , ремонт балконов, цоколя, козырьков, замена оконных блоков в местах общего пользования, устройство отмостки, замена внутренних инженерных сетей, ремонт придомовой территории, ремонт отделки фасада. |